Приложение № 5

К Договору № 17869 от 11.09.2015

17 декабря 2015г.

**Протокол**

**проведения опытной эксплуатации**

Настоящий протокол составлен по результатам проведения опытной эксплуатации с целью определения соответствия комплекса м отдельных его подсистем техническому заданию до передачи в опытную эксплуатацию Заказчику. «X/O» должна соответствовать также технической и рабочей документации, указанных в ведомостях.

Испытания проводятся в рамках обследования системы до ввода в опытную эксплуатацию по качеству выполненных работ по созданию «X/O» по Договору № 17869 от 11.09.2015.

В испытаниях принимают следующие представители Заказчика:

*преподаватель кафедры ПОВТАС М.Р. Кит*

Представители исполнителя:

*инженер ОАО «DEVELOPER» К.Н. Коношко*

*инженер ОАО «DEVELOPER» Н.И. Соседова*

*инженер ОАО «DEVELOPER» М.С. Михайлов*

Стороны подтверждают приводимые ниже данные, полученные в результате предварительных испытаний:

1. Наименование комплекса - АС «Х/О»
2. Адрес проведения испытаний - испытания проводятся на территории Заказчика по адресу г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, д. 136.
3. Дата проведения испытаний- 12-30 декабря 2015г.

Результаты обследования:

| № п\п | Наименование этапа тестирования | Результат  (если соответствует программе указать подробно) | Замечания сторон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запуск приложения. | Запуск приложения происходит беспрепятственно, единственной причиной затруднения запуска является низкая скорость интернет-соединения. | Замечаний нет |
| 2 | Одновременная авторизация/ реги­страция двух поль­зователей с разных ПК. | При одновременной регистрации двух пользователей с разных ПК система в первую очередь производит регистрацию пользователя, который раньше нажал на кнопку «регистрация», второй пользователь помещается в режим ожидания. | Замечаний нет |
| 3 | Оценка внешнего оформле­ния. | Внешнее оформление отправляется на доработку. | Замечаний нет |
| 4 | Проверка вывода системных сообщений | Системные сообщения выводятся достаточно быстро. | Замечаний нет |
| 5 | Проверка сообщения об отсутствии подключения | Сообщение об отсутствии подключения работает исправно | Замечаний нет |
| 6 | Проверка аутентификации | Аутентификация работает в полной мере. При неверном логине или пароле система просит ввести их еще раз | Замечаний нет |

Подписи уполномоченных представителей сторон:

Заказчик

М.Р. Кит

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.

М.п

Исполнитель

Н.И. Соседова

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.

М.п